Kamienna Góra, dn. 9 czerwca 2016 r.

Znak sprawy: ZIF.271.11.2016

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

- Zamawiający:

Gmina Miejska

Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

zaprasza do złożenia ofert na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra w zakresie:

ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

a) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie „Harmonogramu wykonania robót”, który Wykonawca ma obowiązek opracować po podpisaniu umowy.

Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu miasta Kamienna Góra wynosi ok. 25,07 ton, w tym:

Zadanie 1 – 22,16 tony,

Zadanie 2 – 2,91 tony.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez WFOŚ i GW we Wrocławiu ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚ i GW.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV    90 65 00 00-8 ,  90 51 20 00-9 , 45 26 26 60-5

- Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 roku.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty na adres:

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

w terminie do 17 czerwca 2016 roku do godz. 13:00 (sekretariat pok. 209).

Za ofertę ważną zostanie uznana również oferta, która w wyznaczonym terminie wpłynie do Zamawiającego faksem na numer: (75) 64 55 150.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty – znaczenie 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

- Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury. Pozostałe warunki dotyczące płatności określone w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Kwiatkowska

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, którą Wykonawca prześle do Zamawiającego w wyznaczonym terminie faksem, należy potwierdzić przesyłając jej oryginał na adres wskazany w punkcie 5.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy w określonym w pkt. 5 terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

- Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza

Miasta Kamiennej Góry

Zastępca Burmistrza

Kazimierz Kawa

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego:

Znak sprawy: ZIF.271.11.2016

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Nazwa Wykonawcy: 		………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: 		………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / faksu		………………………………………………………………………………………………………………………

NIP i Regon: 			………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego: 	………………………………………………………………………………………………………………………

Gmina Miejska

Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra ”

OFERUJEMY:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

Cenę wyszacowano w oparciu o następujące zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość [Mg] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [kol. 3 x kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zadanie 1 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport, utylizacja) | 22,16 | ………………………… | ………………………… |
| 2 | Zadanie 2 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (transport, utylizacja) | 2,91 | ………………………… | ………………………… |
| Cena (brutto) (suma kwot z kolumny 5) |  | xxxx | xxxxxx | ………………………… |

- Oświadczamy, że posiadamy aktualne zezwolenie na transport odpadów z grupy 17 06 (materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Przyjmujemy termin realizacji zamówienia: do dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 roku.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Do oferty dołączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………..

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego:

Znak sprawy: ZIF.271.11.2016

z dnia 9 czerwca 2016 r.

U M O W A

o usuwanie wyrobów zawierających azbest

W dniu ….................................... r. pomiędzy:

Gminą Miejską Kamienna Góra z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 614-01-02-927, REGON: 230821316 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Świątka -Burmistrza Miasta Kamiennej Góry

przy kontrasygnacie: Iwony Pazgan – Skarbnika Gminy

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez osoby uprawnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu miasta Kamienna Góra w następujących zakresach:

  - ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

    - rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

    - zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

    - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

    - załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

    - przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych wraz z udokumentowaniem tego faktu (karta przekazania odpadu).

  - ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

    - zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

    - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

    - załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

    - przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych wraz z udokumentowaniem tego faktu (karta przekazania odpadu).

- Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, prace wymienione w ust. 1 będą realizowane zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych dokonanym przez każdego właściciela nieruchomości.

- Wykaz nieruchomości zawierających azbest stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wykonania prac z właścicielami poszczególnych nieruchomości znajdujących się na wykazie nieruchomości (załącznik nr 2 do umowy), a następnie do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodnionego harmonogramu wykonania robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe właścicieli poszczególnych nieruchomości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac do wykonania lub rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego zapotrzebowania. Zmniejszenie zakresu prac i tym samym ilości zebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, może nastąpić m.in. z powodu rezygnacji właściciela nieruchomości z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w „Harmonogramie wykonania robót".

- Po realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru robót, podpisany przez właściciela nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcę, w którym odnotowane będą ilości odebranych odpadów w m2 oraz Mg.

- Do protokołu odbioru robót należy załączyć dokumentację fotograficzną, tj.

  - zdjęcie obiektu sprzed rozpoczęcia usuwania z niego azbestu,

  - zdjęcie obiektu po usunięciu z niego azbestu,

  - zdjęcie wyrobów zawierających azbest, wykonane już po ich zdjęciu.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

- Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości zgodnej z protokołami odbioru robót, będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bezusterkowo, bezwadliwie, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami bhp, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi i Unii Europejskiej.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.

§ 2

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2016 r.

§ 3

- Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………).

- Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest (przy zastosowaniu przelicznika 0,016 Mg/m2) wynosi:

  - zadanie 1: ………… zł brutto (słownie: ………………………………………………)

  - zadanie 2: ………… zł brutto (słownie: ………………………………………………)

- Wykonawca oświadcza, iż ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, obejmują wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

- Ostateczną wartość wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynów cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2 i ilości faktycznie wykonanych prac, określona na podstawie protokołów odbioru robót z poszczególnych nieruchomości.

- Zakończenie wykonania całości zamówienia Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Do zgłoszenia, o którym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet dokumentów pozwalających ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

  - wykaz nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby azbestowe w rozbiciu na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, ze wskazaniem terminu realizacji prac oraz ilości usuniętych wyrobów podanych w Mg oraz m2,

  - protokoły zakończenia wykonania robót podpisane przez właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz Zamawiającego,

  - oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac,

  - karty przekazania odpadu,

  - dokumentację fotograficzną.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie całego przedmiotu umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Strony.

- Płatności za wykonane prace będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy,

  - pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace stanowiące przedmiot umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

  - pisemnego uzgadniania z władającym nieruchomością terminu przystąpienia do prac oraz ich zakończenia,

  - przekazywania do wiadomości Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

  - zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,

  - prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

  - złożenia władającemu nieruchomością pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia,

  - transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

  - prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1, wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 000,00 zł;

  - w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 000,00 zł;

  - w razie zwłoki w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze prac z danej nieruchomości w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad;

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru prac z danej nieruchomości w wysokości 200,00 zł.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

- Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z powodu nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Do udzielania informacji o stanie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca upoważnia ze swojej strony następujące osoby:

  - …........................................................................................................................................

- Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:

  - …........................................................................................................................................

§ 7

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli nie otrzyma dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry” lub otrzyma ją w niższej wysokości; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 (jednego) miesiąca od powzięcia informacji przez Zamawiającego o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji umowy, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy, nie przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu azbestu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

  - na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności, obejmujące wartość wykonanych prac, stanowiące podstawę do wystawienia przez Niego odpowiedniej faktury,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w terminie i w zakresie obustronnie uzgodnionym; koszt zabezpieczenia obciąża stronę, z przyczyn której odstąpiono od umowy lub wypowiedziano umowę.

- Po zabezpieczeniu przerwanych prac, na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego, Zamawiający przejmuje prace pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

  - Wystąpienie siły wyższej (przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności) na poniższych warunkach:

    - w razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej,

    - w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonych terminów,

    - w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, ustalona data realizacji przedmiotu umowy będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

  - Pozostałe zmiany:

    - terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu o czas wystąpienia lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

    - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy i Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów;

    - zmiany obligatoryjne wynikające ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron

    - zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

    - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

- Możliwe zmiany do umowy dokonywane będą poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, terminu dokonania zmiany.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

- Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: